Evaluatieverslag

Naam: Adam Oubelkas

Leerlingnummer: 314562

Datum: 25-06-2018

Versie: 0.1

|  |  |
| --- | --- |
| **Akkoord leidinggevende** | |
| Datum: |  |
| Naam: |  |
| Handtekening: |  |

## Betrokkenen

B. Linsen - Programma van Eisen, Projectplan, Configuratieoverzicht document.

W. van Bijnen - Analyse, Functioneel- en technisch ontwerp

A. Saebu - Projectplan

Bart Mioch - Acceptatietest

Danush van Wanrooij - Acceptatietest

## Evaluatie product

Uiteindelijk heb ik (bijna) alle wensen en eisen in de applicatie verwerkt. Toch heb ik bewust een aantal punten overgeslagen om tijd te besparen waarmee ik de uiterste deadline van het project kon behalen. Deze punten zijn: de visuele weergave van de geselecteerde route, en bepaalde gegevens uit de website uitslagen.nl in mijn analyse en database. Tijdens de acceptatietest kreeg ik van de eindgebruiker te horen dat de applicatie niet voldeed aan de gebruiksvriendelijkheid. Het is mij niet gelukt om de gebruiksvriendelijkheid in de applicatie te verwerken.

## Evaluatie proces

Het werken aan alle processen richting het product ging prima. Alleen doordat ik veel meer projecturen heb besteed aan het ontwikkelen van de applicatie, die ik niet had gepland, kwam ik erachter dat ik teveel functionaliteiten erin heb gestopt die ik van tevoren in het functioneel- en technisch ontwerp heb bedacht.